MINUTA

Processo nº 23243.003758/2017-07

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº ......../...., QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA – IFRO/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA E A EMPRESA .........................................................

A União, por intermédio do INSTITUTO FEDERAL DE EDUÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA – IFRO/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA, com sede na Avenida Calama, n° 4.985, Bairro Flodoaldo Pontes Pinto, CEP 76.820-441, na cidade de Porto Velho/RO, inscrita no CNPJ sob o nº 10.817.343/0006-01, neste ato representado pelo Diretor Geral, ........................ (nome), nomeado(a) pela  Portaria nº ......, de ..... de ..................... de 20..., publicada no DOU de ..... de ............... de ..........., inscrito(a) no CPF nº ...................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ...................................., doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº .............................., com fundamento na Lei nº 12.462/2011 e

alterações posteriores, Lei nº 8.666/1993, e no Decreto Federal nº 7.581/2011, na Lei nº 9.697, de 2012, e demais legislações correlatas, o qual será regido pelas Cláusulas e condições seguintes que mutuamente acordam e aceitam:

# CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

  - O presente Termo de Contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO CAMPUS PORTO VELHO CALAMA/IFRO, em conformidade com as características especificadas em edital e seus anexos, e em normas técnicas pertinentes;

# DA VIGÊNCIA, EXECUÇÃO E DA EFICÁCIA DO CONTRATO

  - A vigência do contrato será computada em meses, contados a partir da Ordem de Serviço emitida pelo IFRO/Campus Porto Velho Calama, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União (DOU), tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

  - Os serviços objeto deste Contrato serão executados pelo regime de EMPREITADA POR

PREÇO UNITÁRIO.

  - A Obra será executada no Campus Porto Velho Calama, localizado na Avenida Calama, n° 4.985, Bairro Flodoaldo Pontes Pinto, CEP 76.820-441, Porto Velho/RO.

  - A empresa Contratada terá 10 (dez) dias corridos, a contar do recebimento da Ordem de Serviço para o inicio da execução obra.

  - Os prazos máximos de vigência e execução do contrato se darão conforme tabela a seguir.

| Prazo de Execução | Vigência do Contrato |
| --- | --- |
| 12 meses | 15 meses |

  - O contrato poderá ser prorrogado, desde que solicitado pela contratada, à contratante, no prazo de 30 (trinta) dias antecedentes ao final da vigência do contrato, comprovada a justa causa ou motivo de força maior, atendendo os preceitos do art. 57, da Lei 8.666/93.

  - A prorrogação da vigência contratual será processada mediante Termo Aditivo, devidamente justificado e autorizado pela CONTRATANTE.

- DO PREÇO E DO REAJUSTAMENTO

  - O valor total do presente Termo de Contrato é de R$ .......... (valor por extenso).

  - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

  - Os preços contratuais, em reais, poderão ser reajustados pelo Índice Nacional da Construção Civil – INCC, utilizado para obras de Construção Civil, apurados e fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas, após decorrido 01(um) ano do mês base da proposta, que deverá ser o mesmo do orçamento preestabelecido, nos termos do art. 3º, § 1º da Lei nº 10.192, de 14/02/01, sendo o índice inicial referente ao mês do Orçamento base da proposta.

  - Somente ocorrerá este reajuste para as parcelas que ultrapassem o período mencionado e caso o adimplemento da obrigação das parcelas a realizar não estejam atrasadas por culpa da contratada conforme cronograma físico-financeiro aprovado pelo IFRO.

  - Os reajustes dos preços unitários contratuais serão calculados pela seguinte fórmula:

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado

Io = Índice de preço verificado no mês do orçamento

Ii = Índice de preço referente ao mês de reajustamento

V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado.

  - Os critérios para correção monetária, serão os estabelecidos na Lei Nº. 10.192 de 14 de fevereiro de 2001.

  - Os índices serão aqueles apurados e fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas para o setor da Construção Civil, em vigor, ou, em caso de sua eventual extinção será adotado aquele oficialmente aplicado para o setor e que resulte em maior viabilidade econômica para a Administração.

  - Para itens de contrato que necessitem ser reajustados por mais de um índice, as parcelas que compõem esses itens deverão ser desmembrados passando cada parcela a ser corrigida pelo seu respectivo índice.

# DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - As despesas decorrentes da execução do objeto da presente Licitação correrão por conta do orçamento do ano de 2017 do IFRO, conforme Declaração Orçamentária emitida pela DOF (Diretoria de Orçamento e Finanças) – Reitoria, na seguinte conta:

Fonte: XXXX

Programa de Trabalho: XXXX

Elemento de Despesa: XXX

PI: XXXX

- DO PAGAMENTO

  - A forma e instruções para medição e orientação para o pagamento encontram-se discriminadas no Item 15: Critérios de Medição e Pagamento, do Termo de Referência.

    - Somente após o atesto da Fiscalização poderá a Contratada emitir Nota Fiscal – NF, que deverá ser acompanhada de toda documentação solicitada no item 15 do Termo de Referencia.

  - O pagamento das notas fiscais APTAS AO PAGAMENTO (escoimadas de quaisquer erros ou inconsistências), será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, de sua contabilização junto ao SIAFI OPERACIONAL.

  - O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta- corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada.

  - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento por culpa da Contratante, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios, apurados a partir do 31º dia após a data de contabilização do documento de cobrança até a data do efetivo pagamento, assim entendida como a data de emissão da Ordem Bancária para pagamento, devendo ser equivalente a 6% ao ano, conforme a fórmula:

EM = I x N x VP, onde:

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

I =	(6/100)/365

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

  - A compensação financeira prevista nesta Condição será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência.

  - No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, estes serão restituídos à Contratada para as correções necessárias no prazo de 5 (cinco) dias, sendo devolvidos no mesmo prazo, não respondendo a Contratante por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

  - Serão retidos na fonte, quando do pagamento, os tributos e contribuições elencados nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com a legislação vigente. O ISQN/ISS será retido no valor total da nota fiscal, ou no percentual que a legislação municipal assim o exigir.

  - A Administração não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada, que por ventura não tenha sido acordada na assinatura do contrato.

  - A Administração poderá descontar eventuais multas que tenham sido impostas a empresa contratada.

# DA GARANTIA CONTRATUAL

  - É exigida a prestação de garantia pela Administração, como condição para a celebração do contrato, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, devendo ser apresentada 15 (quinze) dias corridos, após a assinatura do contrato, optando por uma das seguintes modalidades:

    - Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

    - Seguro-garantia; ou

    - Fiança bancária.

    - O prazo previsto no subitem 7.1 poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação escrita e justificada da adjudicatária e aceita pela Coordenação de Contratos e Convênios do Campus Porto Velho Calama, devendo ser apresentada durante o período de vigência do prazo inicial.

  - No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado na Agência do banco do Brasil, segundo o Decreto-Lei nº 1.737, de 20 de dezembro de 1979 e Decreto 93.872, de 23 de dezembro de 1986, mediante depósito identificado a crédito do Campus Porto Velho Calama.

  - Caso a opção seja por utilizar título da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

  - A garantia prestada por fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ser renovada anualmente, no mesmo percentual estipulado no subitem 7.1, devidamente atualizada.

  - A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade de 90 dias após o término da vigência do contrato, devendo ser renovada a cada prorrogação, repactuação ou alteração efetivada no contrato.

  - No caso de seguro-garantia deverá ser realizado a entrega da apólice, inclusive digital, emitida por empresa em funcionamento no Brasil, legalmente autorizada, sendo o Campus Porto Velho Calama o único beneficiário do seguro.

  - A garantia deverá ser integralizada, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteração para acréscimo de objeto.

  - No caso de garantia na modalidade de fiança bancária deverão constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do art. 827 e 835 do Código Civil.

  - No caso de fiança bancária, esta deverá ser fornecida por estabelecimento bancário, devidamente registrado em cartório de registro de títulos e documentos, conforme determinado pela Lei 6.015/73, art. 129 e deverá vir acompanhada de:

    - Cópia autenticada do estatuto social do banco;

    - Cópia autenticada da ata da assembleia que elegeu a última diretoria do banco;

    - Cópia autenticada do instrumento de procuração, em se tratando de procurador do banco;

    - Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fiança.

  - É vedada qualquer cláusula de exceção, principalmente em relação à garantia das verbas trabalhistas e previdenciárias, nas garantias apresentadas na forma de fiança bancária ou seguro-garantia.

    - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente pela CONTRATANTE, em pagamento de multa que tenha sido aplicada à CONTRATADA esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da data em que tiver sido notificada.

    - A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após o perfeito e integral cumprimento do contrato, que somente será assim considerado quando a CONTRATADA comprovar o pagamento de todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias referentes à mão de obra utilizada.

    - Caso o pagamento das verbas rescisórias trabalhistas e previdenciárias decorrentes da contratação não seja comprovada até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência do contrato, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas diretamente pelo Campus Porto Velho Calama.

    - A perda da garantia em favor do Campus Porto Velho Calama, em decorrência de rescisão unilateral do contrato, far-se-á de pleno direito, independente de qualquer procedimento judicial e sem prejuízo das demais sanções previstas no contrato.

    - Será exigida garantia adicional, configurando-se a hipótese prevista do § 2º do artigo 48 da Lei nº 8.666, de 1993.

# DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

  - Consignadas no item 09 do Termo de Referência.

# DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

  - Consignadas no item 10 do Termo de Referência.

# DA FISCALIZAÇÃO

  - Todos os trabalhos terão constante acompanhamento e fiscalização do INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA, através de no mínimo, 02 (dois) fiscais do IFRO ou prepostos qualificados tecnicamente, devidamente designados para este fim, de forma a constatar se os serviços estão de acordo com as necessidades e exigências contidas dentro do Termo de Referência e Cronograma Físico-financeiro.

  - A equipe de fiscalização deverá fazer minucioso acompanhamento de execução e se detectado algo imprevisível ou em desacordo com o projeto ou planilha licitado, os mesmos deverão se manifestar a qualquer momento para a Diretoria de Engenharia ou o Gestor do Contrato do IFRO para solicitar o de acordo ou autorizo do Ordenador de Despesas e ciência da Assessoria Jurídica, ocorrendo antes, durante e após a execução total ou parcial da obra até a emissão do termo de entrega definitivo expedido por este Instituto.

  - A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade ou, ainda, resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência deste, não implica em corresponsabilidade do IFRO ou de seus agentes e prepostos, em consonância com os artigos 69 e 70 da Lei 8.666/93.

  - A Contratada Responderá apenas as orientações e determinações da Comissão de Fiscalização legalmente designada através de portaria especifica, não sendo admitida qualquer interferência de terceiros na execução do Objeto. Qualquer orientação, sugestão, modificação, alteração, inserção ou supressão no Objeto contratado é de responsabilidade da Comissão de Fiscalização.

  - Qualquer orientação, sugestão, modificação, alteração, inserção ou supressão no Objeto contratado que não foi submetido a aprovação da Comissão de Fiscalização, será desconsiderada. Sendo que os custos que por ventura surgirem, serão de responsabilidade da Contratada.

  - A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e respectivo contrato, sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, rejeitar materiais em desacordo com as especificações técnicas.

  - As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da CONTRATANTE, encarregado da fiscalização do contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, ou nesta impossibilidade, justificadas por escrito.

  - A licitante vencedora deverá indicar preposto, a ser submetido à aprovação do Campus Porto Velho Calama, durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que for necessário.

  - A licitante vencedora deverá manter no local da obra, durante a sua execução, 01 (um) engenheiro residente ou técnico em edificações habilitado, em tempo integral, inscrito no CREA e aceito pelo Campus Porto Velho Calama, que na ausência do responsável técnico, se não for o próprio, para representá-la sempre que for necessário.

  - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante do Campus Porto Velho Calama deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

  - A licitante vencedora providenciará e manterá Diário de Obra, onde serão anotadas todas as ocorrências, conclusão de eventos, atividades em execução formais, solicitações e informações diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro.

    - O Diário de Obra deverá ter capa resistente, todas as suas páginas numeradas em ordem sequencial, em 03 (três) vias, e rubricadas e identificadas pelo fiscal.

    - Ao final de cada etapa da obra, o referido Diário deverá ser entregue a fiscalização, sendo de propriedade da Administração do Campus Porto Velho Calama.

  - O representante do Campus Porto Velho Calama anotará no Diário de Obra, fornecido pela licitante vencedora, todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

    - Caberá ao responsável técnico da licitante vencedora o seu preenchimento. Diariamente será dada ciência do preenchimento do Diário à Unidade encarregada da fiscalização dos serviços que, após efetuar no Diário as anotações mencionadas no caput da presente condição, destacará a primeira via de cada página, para seu controle e arquivo. A segunda via será destacada e arquivada pela licitante vencedora, ficando a terceira via no próprio Diário de Obra.

# DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

V

—

O inadimplemento por parte da Contratada de qualquer das disposições contidas neste edital e no contrato, implicará na sua rescisão e/ou suspensão do pagamento relativo aos serviços já executados, a critério do Contratante, independentemente de qualquer procedimento judicial, sem prejuízo das penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n. 8.666/93 e do Decreto 12.801/2017 (Cadastro de Inadimplência do Departamento de Obras e Serviços Públicos – CINAD). Nesse contexto, destacam-se as seguintes infrações:

    - Retardar injustificadamente o inicio dos trabalhos por mais de 10 (dez) dias, da data do recebimento da Ordem de Serviços, autorizando o inicio do mesmo;

    - Interromper os serviços por mais de 10 (dez) dias consecutivos, sem justo motivo;

    - Ocasionar atraso de mais de 30 (trinta) dias na entrega da obra, salvo conveniência do Contratante, na continuidade dos mesmos, quando então, aplicar-se-ão as penalidades pertinentes;

    - Deixar de recolher ou integralizar as demais garantias, bem como não pagar as multas nos prazos fixados;

    - Deixar de utilizar os equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva (EPI e EPC);

  - Sem prejuízo da faculdade de rescisão contratual, o Campus Porto Velho Calama poderá aplicar sanções de natureza moratória e punitiva à Contratada, diante do não cumprimento das cláusulas contratuais.

  - Poderá a Contratada, ainda, responder por qualquer indenização suplementar no montante equivalente ao prejuízo excedente que causar, na forma do Parágrafo Único, do artigo 416, do Código Civil;

  - Pela inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente, o Campus Porto Velho Calama poderá, ainda, garantida a defesa prévia, aplicar à Contratada as sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, conforme o caso, a saber:

    - Advertência:

      - É o aviso por escrito, emitido quando a Contratada descumprir qualquer obrigação, e será expedido pelo Gestor/Fiscal do contrato ou servidor responsável pelo recebimento do objeto da licitação, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução do objeto, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou em assinar o contrato, nos seguintes casos:

- Quando se tratar de execução de serviços, caso seja identificado atraso superior a 15 (quinze) dias no cumprimento das metas em relação ao cronograma físico aprovado, não justificado pela Contratada;

- Quando a licitante descumprir qualquer outra obrigação atinente ao objeto da licitação, sendo a advertência registrada e fundamentada em documento especifico;

- Nas hipóteses de má execução da obra ou de fornecimento irregular de equipamento e/ou materiais não atendendo ao previsto no Edital e seus anexos.

    - Multa:

    - É a sanção pecuniária que será imposta à Contratada, pelo Ordenador de Despesas do Campus Porto Velho Calama, por atraso injustificado na execução do objeto da licitação ou inexecução do mesmo, sendo esta parcial ou total, e será aplicada nos seguintes percentuais:

- Nos casos de atrasos:

- 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor  do contrato, a partir do 2º dia de atraso até o 20º;  a partir do 21 º dia de atraso será considerado motivo para a rescisão contratual.

- 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo de entrega do objeto da licitação, sem prejuízo na aplicação da alínea “a”.

- No caso de Subcontratação não autorizada:

a) 	15 % (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de subcontratação não autorizada pelo Campus Porto Velho Calama;

- Nos casos de recusa ou inexecução:

- 15% (quinze por cento) sobre o valor a ser contratado em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo Campus Porto Velho Calama ou inexecução parcial do objeto da licitação, calculado sobre a parte inadimplente;

- 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecução total do objeto da licitação ou descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.

    - A multa será executada após regular processo administrativo, oferecido à Contratada a oportunidade do contraditório e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do parágrafo 3º do artigo da Lei nº 8.666/93, observada a seguinte ordem:

- Mediante desconto no valor das parcelas devidas à Contratada; e

- Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;

- Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.

  - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a Contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços de Mercado- IGPM ou equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo Campus Porto Velho Calama ou cobradas judicialmente. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.

    - Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado;

- O atraso na execução do objeto da licitação não superior a 05 (cinco) dias; e

- A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

    - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

      - Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, será aberto Processo Administrativo com o objetivo de anulação da nota de empenho e/ou rescisão unilateral do contrato, exceto se houver justificado interesse do Campus Porto Velho Calama em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias.

    - Suspensão:

      - Impedimento temporário da Contratada em participar de licitação e de contratar com a Administração, e suspende o registro cadastral da Contratada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo com os prazos a seguir:

I – Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada:

- Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando obter, para si ou para outrem. Vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação;

- Praticar atos ilícitos visando a frustra os objetivos da licitação;

- Receber qualquer das multas prevista e não efetuar o pagamento.

II – São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:

- O setor responsável pelas licitações do IFRO, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório;

- A autoridade máxima da Instituição, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução do objeto da licitação, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato ou qualquer documento hábil que venha substituí-lo.

  - Pela inexecução total ou parcial da obra, a Contratada, além da perda das cauções e demais garantias prestadas, estará sujeita a multa compensatória de 10% (dez por cento) do preço global ora ajustado. As multas moratórias e compensatórias serão autônomas, a aplicação de uma não exclui a outra, ambas independentes e cumulativas.

  - A aplicação de penalidades no âmbito do Campus Porto Velho Calama é regida pela Portaria GAB/Reitoria nº 1.037 de 06/07/2015.

# DA RESCISÃO DO CONTRATO

  - São motivos para a rescisão do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lei n° 8.666/93:

    - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

    - O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

    - A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão do serviço, nos prazos estipulados;

    - O atraso injustificado no início do serviço;

    - A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

    - A subcontratação total ou parcial, acima do limite estabelecido neste edital, do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no contrato;

    - O desatendimento às determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

    - O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº 8.666/93;

    - A decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil;

    - A dissolução da sociedade, ou falecimento da CONTRATADA;

    - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução do Contrato;

    - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;

    - A supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;

    - A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna, guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações, mobilizações e outras previstas, assegurada à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação;

    - O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, decorrentes de serviços, fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurada à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão de cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação;

    - A não liberação, por parte da Administração, do objeto para execução do serviço, nos prazos contratuais;

    - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;

    - Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

  - Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

  - A rescisão do contrato poderá ser:

    - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93;

    - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência para a Administração;

    - Judicial nos termos da legislação.

  - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

  - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do Art. 78 da Lei 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

    - Devolução da garantia;

    - Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.

  - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução da garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

# DA SUBCONTRTAÇÃO

  - As Subcontratações foram tratadas no item 18 do Termo de Referência.

# DOS SEGUROS DE RISCOS DE ENGENHARIA E DE ACIDENTES DE TRABALHO

  - A Contratada deverá providenciar as suas custas, seguros de risco de engenharia e acidentes de trabalho, conforme estabelecido no item 21 do Termo de Referência vigentes sobre todo o período do contrato.

# DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA

  - Caberá ao Campus Porto Velho Calama:

    - Permitir o livre acesso dos empregados da licitante vencedora ao local da obra;

    - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto ou Responsável Técnico da licitante vencedora;

    - Acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, por intermédio da unidade fiscalizadora do Campus Porto Velho Calama;

    - Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações passa das pelo Campus Porto Velho Calama ou com as especificações constantes deste Edital e dos seus Anexos;

    - Solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações constantes dos Anexos deste edital;

  - Caberá à Contratada:

    - Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução da obra, tais como:

      - Salários;

      - Seguros de acidente;

      - Taxas, impostos e contribuições;

      - Indenizações;

      - Vales-refeições;

      - Vales-transportes; e

      - Outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

    - Manter os seus empregados e subcontratados, sujeitos às normas disciplinares do Campus Porto Velho Calama, porém, sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

    - Manter, ainda, os seus empregados e subcontratados identificados e com os devidos equipamentos de proteção individual, quando em trabalho, devendo substituir em até 24 horas qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do Campus Porto Velho Calama;

    - Executar todos os trabalhos com mão de obra qualificada, devendo estar ciente das normas técnicas da ABNT ou outra que couber, correspondente a cada serviço constante da especificação.

    - Responder pelos danos causados diretamente à Administração do Campus Porto Velho Calama ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do serviço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Campus Porto Velho Calama;

    - Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do Campus Porto Velho Calama, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados e subcontratados durante a execução da obra;

    - Arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus empregados e subcontratados na obra ou no recinto do Campus Porto Velho Calama;

    - Assumir inteira e total responsabilidade pela execução do projeto, pela resistência, estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas da obra a executar;

    - Verificar e comparar todos os projetos fornecidos para execução dos serviços:

    - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados referentes à obra em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização;

    - Providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução da obra, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente;

    - Remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza diária do local da obra, durante todo o período de execução e, especialmente, ao seu final;

    - Deverá depositar o entulho da construção em local licenciado ambientalmente e previamente autorizado pela Prefeitura local;

  - Prestar a garantia em relação aos serviços, exigida pelo presente edital;

  - Submeter à aprovação do Campus Porto Velho Calama, antes do início dos trabalhos, a relação nominal de seu pessoal técnico envolvido com a execução da obra;

  - Permitir, aos técnicos do Campus Porto Velho Calama e àqueles a quem o Campus Porto Velho Calama formalmente indicar, acesso às suas instalações e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com a obra;

  - Fornecer e preencher o Diário de Obra, conforme as condições do presente Edital;

  - Comunicar ao Campus Porto Velho Calama, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;

  - Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição e substituição/retificação de equipamentos, materiais e serviços pela Unidade fiscalizadora do Campus Porto Velho Calama e pelos atrasos acarretados por essa rejeição;

  - Responsabilizar-se por todo transporte necessário à prestação dos serviços contratados, bem como por ensaios, testes ou provas necessários, inclusive refazer serviços executados de má qualidade e rejeita dos pela fiscalização;

  - Providenciar, às suas expensas, junto a instituições ou fundações capacitadas para este fim, atestado de similaridade de desempenho dos materiais apresentados, quando do uso de similar ao descrito nas Especificações Técnicas, sempre que a fiscalização do Campus Porto Velho Calama julgar necessário;

  - Providenciar, após a assinatura do contrato, num prazo de 15 (quinze) dias a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART no CREA/RO, entregando uma via ao Fiscal do Contrato do Campus Porto Velho Calama;

  - Exigir de seus subcontratados, se for o caso, cópia da ART dos serviços a serem realizados, apresentando-a a unidade de fiscalização do Campus Porto Velho Calama, quando solicitado;

  - Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços contratados e subcontratados, obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para assegurar o andamento conveniente dos trabalhos;

  - Submeter à aprovação do Campus Porto Velho Calama, o(s) nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsável técnico que, porventura, venha a substituir o originalmente indicado;

  - Entregar o Termo de Garantia dos materiais fornecidos com, no mínimo, 5 (cinco) anos, a contar da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo. A garantia incluirá mão de obra e substituição de peças ou materiais, desde que não fique comprovado tecnicamente o uso inadequado por parte do usuário;

  - Submeter à Unidade de fiscalização do Campus Porto Velho Calama, sempre que solicitado, as amostras de todos os materiais a serem empregados nos serviços antes da sua execução;

  - Garantir, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, todos os serviços executados, contados a partir da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do Código Civil Brasileiro;

  - Durante o período de garantia, a licitante vencedora deverá, sob pena de ser incluída no cadastro de empresas suspensas de participar em licitação realizada pelo Campus Porto Velho Calama e pela União e demais penalidades prevista na legislação, neste contrato e Edital, atender aos chamados do Campus Porto Velho Calama no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contado da comunicação oficial, inclusive por meio eletrônico; a resolução do problema não poderá ultrapassar 15 dias, exceto em caso de urgência ou alta complexidade que o referido prazo será definido pelo Fiscal da obra ou Diretoria de Engenharia do IFRO - Reitoria;

  - Indenizar ou restaurar os danos causados às vias ou logradouros públicos;

  - Remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra;

  - Cumprir cada uma das normas regulamentares sobre medicina e segurança do trabalho;

  - Manter, durante toda a execução da obra, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no RDC.

  - Apresentar para a apreciação da contratante a(s) empresa(s) que poderá (ão) ser (ão) subcontratada(s).

  - Elaborar o PCMAT (Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho) para estabelecimentos com 20 (vinte) ou mais trabalhadores, conforme exige a NR18, além de tudo o que couber e for pertinente as normas relativas à segurança do trabalho; tais documentos deverão ser entregues ao fiscal do contrato em até 5 dias úteis contados do momento em que se tornar obrigatório.

  - Manter quadro de empregados regularizados quanto à legislação trabalhista, devendo apresentar mensalmente, ou quando solicitado pela Contratante, a lista de funcionários contratados comprovando seu vínculo e o cumprimento das obrigações sociais, previdenciárias e trabalhistas, arcando pela responsabilidade do não cumprimento dessas exigências em tempo hábil e:

  - Apresentar cópias autenticadas ou originais dos seguintes documentos de comprovação de regularidade, conforme abaixo, no cumprimento de obrigações trabalhistas, em até quinze dias contados da solicitação pela Administração do Campus Porto Velho Calama:

DOCUMENTAÇÕES DE REGULARIDADE TRABALHISTA:

→	Cópias do livro de registro;

→	Cópias das carteiras de trabalho;

→	Certidão Negativa dos Débitos Salariais;

→	Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas;

→	Declaração de Inexistência de Infrações Trabalhistas à Legislação de Proteção à Criança e ao Adolescente;

→	Certidão ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED;

→	CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

→	Comprovação do depósito bancário dos salários e folha de pagamento ou contracheques com devida comprovação de recebimento pelos empregados;

→	Guia de recolhimento do INSS;

→	Guia de recolhimento do FGTS;

→	GFIP (com discriminação dos recolhimentos INSS e FGTS por empregado);

→	 Listagem, assinada pelos empregados, comprobatória do pagamento do auxílio-alimentação e do vale-transporte.

# DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

  - À licitante vencedora caberá, ainda:

    - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Campus Porto Velho Calama nem com o IFRO;

    - Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência do Campus Porto Velho Calama;

    - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas à obra, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

    - Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste RDC.

  - A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos no item 16.2, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do Campus Porto Velho Calama, nem poderá onerar o objeto deste RDC, razão pela qual a licitante vencedora renúncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o Campus Porto Velho Calama ou IFRO.

# DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

  - Deverá a licitante vencedora observará, também, o seguinte:

    - É proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do Campus Porto Velho Calama ou IFRO, durante a vigência do contrato;

    - É proibida, a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do Campus Porto Velho Calama;

    - A Contratada concorda com a integralidade dos projetos constantes no edital de licitação e as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite previsto no § 1o do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993.

    - A Contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, nos termos do § 1º do artigo 65, da Lei nº 8.666, de 1993, observado o art. 13, II do Decreto 7.983/2013;

    - A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

    - Correrão por conta da Contratada todas as despesas que incidirem ou venham a incidir sobre o Contrato;

# DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Caberá à licitante vencedora providenciar, junto ao CREA/RO, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica - ART relativa aos serviços objeto da presente licitação, de acordo com a legislação vigente.

  - Os responsáveis técnicos pelos serviços a serem desenvolvidos deverão ter vínculo formal com a licitante vencedora e deverão ser os indicados na fase de habilitação do certame licitatório.

# DO RECEBIMENTO DO OBJETO LICITADO

  - Conforme Item 16 do Termo de Referência.

# DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

  - O projeto Básico/Executivo deverá ser implantado observando alguns critérios de sustentabilidade, conforme segue:

    - Os serviços envolvidos nesta contratação devem considerar critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis (artigo 7º, XI, da Lei nº. 12.305/2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos). Todos os processos envolvidos na execução desse objeto quer sejam de extração, fabricação, utilização ou descarte de materiais e serviços devem estar revestidos da preocupação com a sustentabilidade ambiental e totalmente de acordo com as imposições normativas editadas pelos órgãos de proteção ao meio ambiente. 
38.1.2 Deverão ser observados, na execução dos serviços, os Critérios de Sustentabilidade Ambiental, que trata a Instrução Normativa SLTI/MPOG 01/2010 e demais normas impostas pela legislação vigente, no que couber:

    - Que os insumos a serem utilizados sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme normas da ABNT;

    - Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

    - Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres defenil-polibromados (PBDes).

    - Que adote medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003;

    - Que forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços;

    - Observe a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento;

    - Realize a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que será procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE nº 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006;

    - Respeite as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos; e

    - A comprovação do disposto na Instrução Normativa SLTI/MPOG 01/2010, no que couber, à contratação em tela, poderá ser feita, mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o serviço prestado cumpre com as exigências deste edital.

# CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO.

  - Fazem parte integrante do presente Termo de Contrato, como se nele estivessem transcritos, os seguintes documentos, cujo inteiro teor as partes declaram ter pleno conhecimento;

- Projeto Básico de Engenharia;

- Memorial Descritivo;

- Planilhas, Cronograma e BDI;

- Projetos;

- Proposta e Documentos que a acompanham;

- Edital do RDC, na forma Eletrônica nº 01/2017, e anexos;

- Termo de Referência.

# CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO E DISPOSIÇÕES FINAIS

  - A publicação resumida do instrumento de contrato e de seus eventuais aditamentos, no DOU, será providenciada e custeada pela Administração, mediante remessa à Imprensa Nacional do texto do extrato a ser publicado até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para que ocorra efetivamente no prazo de vinte dias contados da mencionada remessa.

  - Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no Campus Porto Velho Calama;

  - Fica entendido que os projetos, as planilhas de serviços, especificações, toda a documentação da Licitação, e este contrato são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro será válido.

  - A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do Art. 54 da Lei 8.666/93, combinado com o inciso 12 do Art. 55 do mesmo diploma legal.

# CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO

  - Fica eleito o foro da Subseção Judiciária em Porto Velho, Seção Judiciária Federal no Estado de Rondônia, para nele dirimirem-se dúvidas e solucionarem questões que não encontrem forma de resolução por acordo entre as partes, sendo esse foro irrenunciável pela CONTRATANTE, diante do que dispõe o Art. 109, inciso I, da Constituição Federal..

.

Porto Velho/RO, .......... de.......................................... de 20.....

| _________________________________ Representante legal da CONTRATANTE | ________________________________ Representante legal da CONTRATADA |
| --- | --- |